新北市明志國民中學「和平樓C耐震補強工程」相關說明

- 有關本校和平樓C補強工程於暑假期間施工，相關內容如下：

- 時程規劃： 111年6月30日至111年8月23日止(工期55天)。

- 空間及區域規劃(以校園平面圖輔以色塊或線段標示說明施工區域、安全圍籬位置、備料區、工班進出動線等相關規劃)：

- 僅和平樓C影響範圍空間(一樓足球社團教室、二樓學務處、三樓二導辦公室、四樓多功能教室)暫停使用，九年級暑輔課不影響。

- 學務處暑假期間安置於桌球教室。

- 本校和平樓補強位置臨近校園機車棚旁，封閉部分機車棚通道空間架設圍籬作為工區及備料區，機車停車路線則稍作異動，改由行政大樓一樓入口進入通往機車棚；汽車則一律由側門進校停放。

- 工班進料路線:原則上工班進出動線以停車場側門為主，工班機具或車輛進出除須避開風雨操場外，亦須派員指揮進出，以維護人員安全，非必要不由正門進出。

- 校內搬遷相關配合事項:

- 施工辦公室靠近窗戶及柱子(擴柱)的部分，將集中擺放中間區域，廠商會用塑膠布集中包裹。

- 同仁重要私人物品，請裝箱打包搬離工區，較為安全，總務處備有紙箱供領取使用。

- 倘施工期延宕，無法於暑假期間完工，其安置內容如下：

- 施工區與教學區安排：本校空間安排採施工區與教學區完全隔離方式，嚴格管制施工人員以外人員進入施工區，施工區位置為本校和平樓，如附圖二。

- 第二辦公室同仁將暫時安置於其他辦公室空位，細部座位分配視工程進度公布於校網或Line群組，請同仁注意最新消息。

- 足球社團教室另找空教室替代使用。

- 學務處持續於桌球教室安置使用，待工程完畢後回歸。

- 桌球教室暫停使用，待工程完畢後恢復使用。

- 施工區域平面圖

(一樓)足球休息室及川堂         (二樓)學務處           (三樓)第二辦公室

*補強立面圖

# Text boxes

施工動線>>>>>>>

側門

施工區域和平樓C

機車棚

架設安全圍籬造成機車無法直接駛進機車棚停放，須改道從行政大樓一樓圖書館前切入，但請放慢車速，以免發生危險。